|  |
| --- |
|  |
| 12天工作安排 |
|  |
|  |
| ©MetaShare Inc. |
| **7/16/2019** |

|  |
| --- |
| 记录Adam7月19日到30日与西安Team一起工作的安排 |

目录

[1. 时间安排 1](#_Toc14170421)

[2. 目的 1](#_Toc14170422)

[3. 工作安排 1](#_Toc14170423)

# 时间安排

Adam7月18号晚上到西安，从19号开始到30号共连续工作12天。

# 目的

1. 确定eService架构规范，团队成员理解架构，并在以后开发过程中能够更好地遵从架构
2. 磨合需求沟通规范，提高需求分析和设计过程中的沟通效率。
3. 恢复持续集成的环境，强化单元测试和系统测试。
4. 搭建合理的开发过程管理工具，便于分析和开发人员易于追溯业务背景和过程信息，正确分析业务需求和系统设计。

# 工作安排

本次工作的具体项目是eService Express Enhancement，需求正在整理之中。整个过程分为两个Sprint，每个5天。安排如下：

7月19日 需求沟通及sprint 1 planning

7月20日-7月24日sprint 1

7月25日上午sprint 1 review & retrospective， sprint 2 planning

7月25日下午 - 7月29日 sprint 2

7月30日上午 – sprint 2 review & retrospective, 未完成任务交接。